湖南信息学院

# 毕业论文（设计）中期检查表

| 学生姓名 | 向俊宇 | 所在学院 |  | 计算机科学与工程学院 |  | 班级 |  | 22级软件工程7班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 学号 |  | 202201150707 |
| 指导教师 | 张超 |  |  | 指导教师职称 |  | 未评 |  |  |
| 毕业论文（设计）题目 |  | 基于协同过滤算法的个性化饮食推荐系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）进度计划 | 本次毕业设计的整体进度计划安排如下： 第一阶段（2025年11月-12月）：完成课题调研与需求分析工作，查阅国内外饮食推荐领域的相关文献资料，明确系统的功能定位和技术路线，完成开题报告的撰写与答辩。 第二阶段（2026年1月-2月）：进行系统的详细设计与核心功能开发，包括数据库表结构设计、后端API接口开发、前端页面搭建、协同过滤推荐算法实现等。 第三阶段（2026年3月）：完成系统的功能测试与性能优化，撰写毕业论文初稿，提交中期检查材料。 第四阶段（2026年4月-5月）：根据指导教师的修改意见对论文进行反复修改和完善，完成论文终稿的定稿与提交，准备毕业答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经完成 的内容和下一步写作计划 | 截至中期检查阶段，本课题已经完成了以下主要工作： 一、文献调研与需求分析。通过查阅国内外饮食推荐领域的学术文献和行业报告，系统梳理了协同过滤算法、基于内容的推荐算法以及混合推荐策略在健康饮食场景中的应用现状，总结了现有系统在疾病安全过滤方面的不足。在此基础上，完成了系统的可行性分析和详细的功能需求分析，明确了管理员端和用户端的功能边界，绘制了系统用例图。 二、系统架构设计与数据库设计。确定了基于RuoYi框架的前后端分离B/S架构方案，完成了系统的四层架构设计。针对系统的业务需求，设计了包含系统用户表、系统角色表、用户健康档案表、食物分类表、食物信息表、食物营养信息表、饮食记录表、推荐记录表、健康目标表和饮食打卡表在内的十张核心数据表，绘制了完整的ER关系图。 三、核心功能模块开发。已经完成了用户注册登录与权限管理、健康档案管理、食物信息管理、饮食记录管理、饮食数据可视化分析等模块的开发工作。 四、智能推荐算法实现。完成了推荐算法的核心逻辑开发，包括基于疾病标签的安全过滤机制和基于用户协同过滤的个性化推荐算法。 五、论文撰写。已经完成了论文第一章绪论、第二章系统分析、第三章系统设计的初稿撰写工作。 下一步的工作计划主要包括：完善系统的饮食打卡签到功能和健康目标追踪功能的前端展示效果，对推荐算法进行调优测试，设计系统测试用例并完成功能测试和性能测试，撰写论文第四章系统实现、第五章系统测试和第六章结论部分，最后根据指导教师的反馈意见对全文进行修改和完善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中期检查情况评价 |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 指导教师签名 |  |  |  | 时间 |  | 2026年 3月 10日 |  |